Actividad: Análisis de riesgos

- Objetivos de la actividad.

  - Ser capaz de evaluar y priorizar los riesgos de un proyecto.

  - Ser capaz de identificar su naturaleza.

  - Ser capaz de definir el punto de ruptura de un riesgo.

  - Ser capaz de definir acciones preventivas y acciones mitigantes (o correctivas).

- Descripción de la actividad y pautas de elaboración. La empresa MoneyPenny Tech Co., dedicada al desarrollo de software para entidades financieras desde su creación hace 20 años, está poniendo en marcha el proyecto interno PennyWallet (PW) de renovación de su biblioteca de cálculo de funciones financieras, que es la base de todos los proyectos que realiza para clientes. La biblioteca actual está escrita en Fortran, Cobol y ensamblador para la arquitectura Intel x86 e incluye una documentación exhaustiva (descripción detallada de los algoritmos y de la API y documentación del código incluyendo un resumen de la forma en que está implementada cada función). Cuando se desarrolló esta biblioteca su complejidad algorítmica dio lugar a errores de implementación considerables que se descubrieron la primera vez que se utilizó en un proyecto, lo que estuvo a punto de hacer quebrar a la empresa, entonces recién constituida. La nueva biblioteca se va a desarrollar en C++, diseñando la API desde cero para darle mayor flexibilidad.

El personal disponible para el proyecto domina C++, pero no tiene conocimientos de Fortran, de Cobol ni de ensamblador. Además, los expertos en finanzas de la empresa tienen que dedicarse a otros proyectos, con una dedicación marginal a este proyecto PW, excepto por la dedicación de una persona a tiempo completo en la fase inicial. Ninguno de ellos estaba en la empresa cuando se desarrolló la biblioteca inicial, aunque han dirigido muchos proyectos en los que se ha utilizado.

El presupuesto asignado al proyecto tiene una holgura del 20 por ciento de acuerdo con las previsiones obtenidas teniendo en cuenta el tamaño del código a reimplementar y la biblioteca resultante se tiene que utilizar en un proyecto de interés estratégico para un nuevo cliente que se tiene que poner en marcha en la fecha en la que se calcula que es posible terminar su desarrollo, sin posibilidades de retrasarlo debido al riesgo de cancelación del proyecto por parte del cliente.

Después de analizar la situación, se han identificado los siguientes riesgos:

  - R1: Riesgo de adecuación del código desarrollado a los requisitos por excesiva complejidad algorítmica.

  - R2: Riesgo de calendario y temporización.

  - R3: No disponibilidad de un experto en finanzas en caso de que surja un problema de envergadura.

  - R4: Problemas en la adecuación del diseño de la API debido a que el software que se va a desarrollar tiene que ser reutilizable en contextos muy diferentes.

Para la estimación y evaluación de los riesgos se deben utilizar las siguientes escalas:

Escala para estimación de la probabilidad de ocurrencia:

  - Probabilidad Muy Baja: 0,1-0,2

  - Probabilidad Baja: 0,3-0,4

  - Probabilidad Media: 0,5-0,6

  - Probabilidad Alta: 0,7-0,8

  - Probabilidad Muy Alta: 0,9

Escala para la estimación del impacto del riesgo:

  - Impacto Muy Bajo: 0,1

  - Impacto Bajo: 0,2

  - Impacto Medio: 0,3

  - Impacto Alto: 0,4

  - Impacto Muy Alto: 0,8.

Se pide realizar la matriz de impacto para poder priorizar los riesgos en función de la exposición del proyecto a cada uno de ellos. Además, para cada riesgo lo siguiente:

  - Tipo de riesgo.

  - Punto de ruptura.

  - Acción o acciones preventivas.

  - Acción o acciones correctivas.

Todas las respuestas deben ser convenientemente razonadas.

- Extensión máxima de la actividad (6 páginas) y formato (fuente Calibri, tamaño 12 e interlineado 1,5).